合同审批制度

一、目的

为加强公司合同（协议）管理，规范工作流程，维护公司利益，根据实际情况，制定本制度。

二、范围

本管理办法适用于                                公司。

三、职责

公司负责签订、履行合同（协议）的人员（包括经办、审批、资料管理等）贯彻执行本管理办法。

四、方法与过程控制

包括合同订立原则、订立前审查、合同审批程序及其他规定。

五、合同订立必须遵循以下原则：

1、合法性原则：必须全面符合有关法律法规及行业规定，使得公司的权益能够依法受到保护。

2、合同书原则：必须正式签署合同书以明确双方的权利、义务和责任。

3、事前签订原则：合同应在经济事项发生前签署，禁止未签署合同即先行实施。

4、利益明晰原则：合同应清楚的界定、描述各方的权利和义务，以杜绝模糊、歧义、推诿、扯皮现象；合同中尤其应有明确的、可以界定清楚的合同价款、结算办法及付款方式；如果合同价款可能调整，则应明确调整依据、调整方式（如何计价、总价如何最后确定等），并就设计变更与现场签证的有效性、可控性做出明确规定。

六、订约前审查

合同经办部门必须仔细了解合同对方签约人的身份、权限，了解对方是否具有法人资格及其资信情况，同时应审查对方的企业法人营业执照及签约人的授权书原件，必须将对方的三证副本（营业执照、组织机构代码证和税务登记证）、资质证书及授权书复印件作为合同审批单的附件。

七、合同审批流程：

项目发起

对合同的真实性，合同约定的明确性负责

经办部门拟定合同（协议）

财务部审批意见

对合同价款或报酬的合理性负责

主管副总经理审批

对合同的合理性及可实现性负责

对合同的合法性，违约责任以及纠纷解决条款负责

律师审阅

董事长审核签字

综合决策合同是否签订

存档

八、合同审查

（一）经办部门根据项目具体情况拟定初步合同，启动合同审批程序，并对相关技术要求、成本预算、具体方案进行说明，将对方资质文件、图纸及其他必要文件附在《合同审批单》后。填写《合同审批单》，写明合同主要内容及意见。合同主要内容应包括但不限于合同的当事人名称或姓名、标的、价款或报酬、期限等。

所起草的合同，均必须符合以下条件：

- 符合法律法规和政策的要求，遵循合法原则；

2、符合平等互利、协商一致、等价有偿的原则；

3、合同的内容具有可实现性，并具备以下主要条款：

3.1、当事人的名称或者姓名和住所；

3.2、标的；

3.3、数量和质量；

3.4、价款或报酬；

3.5、履行期限、地点、方式；

3.6、违约责任；

3.7、解决争议的方法。

（二）财务对合同价款或报酬的合理性负责。

（三）副总经理对合同的合理性及可实现性负责

（四）公司律师审核合同具体条款存在的法律风险，违反法律法规强制性规定内容等，重大经济合同必须经由公司法律顾问签署意见。

（五）审批完毕后将《合同审批单》及附件转给董事长秘书，由董事长秘书交董事长签批。

（六）经批准通过的合同，公司存档，经办部门按照签批意见调整合同内容执行，确定最终合同内容。

九、合同的备案

合同一经订立，由经办部门将原件交总办存档，经办部门留存复印件，并将一份复印件送交财务进行收付核算，涉及到其它相关部门的，由经办部门送交复印件以获支持配合。

十、合同变更的管理

合同订立后，因客观条件发生变化需要变更合同内容的，或者承包单位提出变更要求的，经办人员应及时向主管副总经理请示报告，主管副总经理同意变更的，经办人员在与对方协商一致后起草变更后的条款，再按照合同审批的有关程序办理，严禁擅自变更合同。

十一、其他规定

1、公司务必严格执行本制度，如在执行过程中，与实际情况确有不适合之处，执行部门可根据实际情况作修改之请示，核实后经主管领导批准后方可由拟文部门修改。

2、为提高合同签订的时效性，各经办部门在签订合同及审批之前，要提前做好相关的工作计划（小型工程合同在签订合同及审批之前15天内做好计划，大型工程合同在签订合同及审批之前30天内做好计划）。

3、为提高合同签订审批过程的时效性，合同经办人应主动协调好各相关部门及有关领导（小型工程合同审批不得超过3天，大型工程合同审批不得超过5天，因相关主管领导或总经理出差等原因造成审批时间延后的，经办人员应尽量做好提前量）。
   4、本管理办法自     年     月    日起执行。